密级：内部

仅供收件方查阅

基于图像识别的智能物流分拣
与配送管理系统项目立项报告

项目编号：Project ID_SORT_2026_FINAL

版本：V5.0（终版）

| 拟 制 | 徐嘉骏，肖宇金，熊艺晨 |
| --- | --- |
| 评 审 人 | 肖宇金，熊艺晨 |
| 批 准 | 徐嘉骏 |
| 日 期 | 2026-07-09 |

华东交通大学  |  武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

修订记录

| 日期 | 版本 | CR号 | 修改章节 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-5-25 | V1.0 | — | 全部 | 初版，模块完整规划，3人/90人天 | 徐嘉骏 |
| 2026-5-25 | V2.0 | — | §1.5 §2 §3 | 按3人/90人天调整为纯软件方案 | 肖宇金 熊艺晨 |
| 2026-5-26 | V3.0 | — | 全部 | 参照模板完善内容：技术栈、目标量化、详细工作量表、风险方案 | 徐嘉骏 肖宇金 熊艺晨 |
| 2026-5-29 | V4.0 | — | §1 §3 | 扩展细分模块到14个F模块 | 徐嘉骏 |
| 2026-7-6 | V5.0 | — | 全部 | 终版更新：新增任务协同/SLA/物流配送/小程序/消息中心/演示模式等8个模块；更新技术栈（去除Celery/Three.js，新增Leaflet/Pinia）；23张数据库表；南昌6区配送体系；完整WebSocket实时推送 | 徐嘉骏 肖宇金 熊艺晨 |

1  项目提出

1.1  项目名称

基于图像识别的智能物流分拣与配送管理系统

1.2  项目背景与问题分析

随着电子商务高速发展，某头部物流企业日均处理包裹量超500万件，雇佣分拣员超2000人，年人力成本超1.2亿元。传统人工分拣方式效率低（人均200-300件/小时）、出错率高（差错率约3-5%），高峰期间仍面临爆仓和延误风险。

本项目基于深度学习图像特征识别技术，构建纯软件B/S架构智能分拣与配送管理平台。系统覆盖包裹上传→OCR识别→条码解码→智能分拣→任务派发→操作员执行→路径规划→车辆配送→用户追踪的全链路闭环管理。以南昌市6大行政区（东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、新建区、红谷滩区）为配送范围，实现从分拣到末端配送的完整物流信息化解决方案。

核心技术栈：前端 Vue 3 + Element Plus + ECharts + Leaflet + Pinia | 后端 FastAPI + SQLAlchemy 2.0 | 数据库 MySQL 8.0 | 实时通信 WebSocket | OCR引擎 PaddleOCR | 条码解码 pyzbar | 算法 蚁群算法（ACO）+ 3D装箱（FFDH）+ 图像破损检测（OpenCV）

1.3  项目目标与量化指标

| 目标维度 | 指标项 | 目标值 | 实际达成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 识别效率 | 单张包裹端到端处理 | ≤ 3秒 | 已达标 |
| OCR精度 | 运单信息识别准确率 | ≥ 95% | 已达标 |
| 条码识别 | 条码首读率 | ≥ 99% | 已达标 |
| 分拣自动化 | 自动分拣覆盖率 | ≥ 90% | 已达标（南昌6区全覆盖） |
| 实时监控 | 大屏WebSocket推送延迟 | ≤ 500ms | 已达标 |
| 任务协同 | 任务状态流转闭环 | 9态状态机完整 | 已实现 |
| 路径优化 | 配送路径规划 | 蚁群算法自动计算 | 已实现（Leaflet可视化） |
| 异常处理 | 破损检测类型 | 4种（破损/变形/渗漏/污渍） | 已实现 |
| 用户追踪 | 包裹全流程追踪 | 上传→分拣→配送→签收 | 已实现（含独立小程序） |
| 数据库规模 | 业务数据表 | 23张表完整设计 | 已实现 |

1.4  系统功能模块（终版 V5.0）

【保留模块——继承自V4.0立项，内容完善】

| 编号 | 模块名称 | 对应文件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 包裹图片上传管理 | upload.py | Web端图片上传：支持单张/批量拖拽上传、图片预览、格式校验（JPG/PNG/BMP）、本地存储。支持不同尺寸包裹的图片上传与展示。上传后自动触发后台OCR识别管线。 |
| F02 | 运单信息OCR智能识别 | ocr.py | 使用PaddleOCR引擎对上传图片进行运单信息识别：采用CLAHE自适应直方图均衡化增强对比度→高斯滤波去噪→自适应阈值二值化预处理，按字段提取收件人姓名、电话、地址、运单号。支持手写体、印刷体、中英文混排。识别结果按置信度自动分级（auto_pass/need_review/manual_required）。 |
| F03 | 条形码/二维码多码制解码 | barcode.py | 使用pyzbar引擎自动检测并解码图片中的条码：支持一维码（Code128、EAN-13、UPC-A等）和二维码（QR Code、Data Matrix等），支持多码同面识别并返回全部解码结果。与OCR结果融合校验，提供fusion_result字段。 |
| F04 | 包裹分类与分拣决策引擎 | sorting.py | 分拣规则引擎：预置南昌6区→对应6个分拣口的映射规则（CH-001~CH-006），系统根据OCR/条码识别结果自动匹配规则生成分拣决策。非南昌目的地自动标记为需人工复核。集成完整性检测、去重校验、异常流转、状态标记等功能。 |
| F05 | 异形/破损包裹检测 | exception_router.py | 基于OpenCV图像分析：支持4种破损类型检测（damage裂纹破损、deformed变形、leak渗漏、stain污渍），自动标记异常包裹并分流至CH-006异常口处理队列。检测结果联动异常记录生成和告警通知。 |
| F06 | 分拣结果实时反馈与大屏展示 | dashboard.py | WebSocket实时推送分拣结果到前端大屏：KPI卡片（当日总量/成功率/平均耗时）、分拣口统计、实时分拣流水、告警事件通知。ECharts图表自动刷新，支持操作员分组推送。 |
| F07 | 分拣故障自动报警 | alert_router.py | 系统级监控：定义分拣失败率/待处理异常数/总失败数等告警指标，三级报警机制（info预警→warning警告→critical严重），触发时自动生成告警记录并通过Web端通知。支持告警规则配置和冷却时间设置。 |
| F08 | 数据统计与分析看板 | stats.py + dashboard.py | 基于ECharts多维可视化：分拣量趋势、分拣口效率、准确率环比、来源分布等。支持按日/周/月维度切换，数据表格支持导出Excel/CSV，每日自动统计汇总。 |
| F09 | 智能排班与任务调度 | scheduling.py | 基于历史数据预测未来分拣量，根据预测结果和分拣员约束自动生成排班计划，以可视化日历形式展示排班结果，支持手动调整和优化建议。 |
| F10 | 路径优化与装载规划 | optimization.py + logistics.py | 3D装箱：First Fit Decreasing Height（FFDH）算法自动计算最优装载方案；蚁群算法（ACO）优化南昌本地多分区配送最短路径；Leaflet地图实时可视化路径与车辆位置。 |
| F11 | 远程运维管理后台 | remote_ops_router.py | Web管理后台：设备信息管理、系统运行参数在线配置（置信度阈值/告警规则等）、分拣规则可视化编辑、操作日志审计。 |
| F12 | 多中心协同管理 | remote_ops_router.py | 多分拣中心管理：标注各中心位置及运行状态、支持任务跨中心转移、提供多中心分拣量对比图表。（本版本为简化实现） |
| F13 | 用户包裹追踪查询 | track.py + 小程序 | Web端包裹追踪页面 + 独立包裹追踪小程序：输入运单号查询包裹实时状态，时间线展示从上传→识别→分拣→配送的全流程状态，支持ETA预计送达时间显示。 |
| F14 | 分拣人员管理 | operator_router.py | 分拣员档案管理（姓名/工号/技能等级/联系方式CRUD）、个人绩效排行（分拣量/准确率），分拣员可登录系统查看当日任务列表。预制6名操作员（张伟、李娜、王强、赵敏、刘洋、陈静），每人绑定对应分拣口。 |

【新增模块——V5.0终版扩展】

| 编号 | 模块名称 | 对应文件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | 任务派发与协同管理 | task_dispatch.py task_accept.py task_monitor.py | 完整任务协同系统：管理员派发/催办/改派任务，操作员接收/拒收/执行/完成/异常上报。9态任务生命周期（pending→dispatched→accepted→processing→completed→verified，含rejected/stale/failed）。WebSocket实时推送状态变更，操作员负载均衡。 |
| N02 | SLA超时管理 | sla_config_router.py sla_monitor.py | 每个分拣口独立配置SLA超时阈值（接收时限/执行时限），后台每30秒扫描超时任务，自动触发滞留告警和升级动作（通知管理员/重新分配）。支持6个分拣口差异化SLA配置。 |
| N03 | 消息中心 | message_router.py | 管理员-操作员双向消息系统，支持角色隔离消息投递、已读/未读状态追踪。关联任务异常通知、SLA告警消息、系统公告等消息类型。操作员端和管理员端共用消息服务。 |
| N04 | 物流配送管理 | logistics.py | 完整配送链路：3D装箱→路径规划→包裹绑定→申请发车→管理员审批→车辆模拟行驶→配送追踪。Leaflet地图实时可视化车辆位置、配送路径和途经点位。支持配送完成状态更新。 |
| N05 | 包裹追踪小程序 | miniapp-standalone/ index.html | 独立单页应用（Vue 3 CDN + Axios CDN），用户无需登录即可输入运单号查询包裹实时状态。时间线展示全流程节点（已上传→已识别→已分拣→配送中→已签收），显示预计送达时间。 |
| N06 | 演示模式/模拟包裹生成 | demo.py sim_generator.py | 一键生成模拟包裹：使用Pillow + python-barcode生成仿真运单面单图片（含收件人/地址/条码），支持控制生成数量（1-40张）和破损占比。后台自动走通完整OCR→分拣→破损检测管线，已生成699+张测试数据。 |
| N07 | 设备数据对接接口 | demo.py (device_router) | 预留工业相机/扫码枪/手机拍照对接接口：支持Base64图片上传、multipart文件上传、设备ID绑定、后台异步OCR处理。为未来硬件集成提供标准化接入层。 |
| N08 | 数据清理与质量分析 | data_cleanup.py | 数据质量管理工具：自动检测非南昌目的地包裹、重复OCR记录、孤立上传记录，支持预览模式（dry_run）和实际清理。配合数据分析API，确保数据库中数据质量。 |

1.5  系统边界

本系统包含：

• 14个继承模块（F01-F14）+ 8个新增模块（N01-N08），共22个功能模块

• 后端25个API路由模块，覆盖认证/上传/OCR/条码/分拣/异常/大屏/告警/用户/追踪/排班/优化/运维/演示/物流/消息/任务/SLA

• 18个业务服务层，覆盖OCR引擎/分拣引擎/破损检测/条码解码/3D装箱/蚁群规划/车辆模拟/配送追踪/排班引擎/SLA监控等

• 前端21个页面组件，含管理员端17页 + 操作员端4页

• 数据库23张业务表，含用户/角色/上传/OCR/条码/分拣/异常/告警/配置/统计/物流/任务/SLA/消息/审计等

• WebSocket实时推送：Dashboard大屏统计、告警事件、任务状态变更、操作员通知

• 包裹追踪独立小程序，用户端单页应用

• 演示模式：模拟包裹批量生成（699+已生成）

• 3D装箱（FFDH算法）+蚁群路径规划（ACO）+Leaflet地图可视化

• 9态任务生命周期状态机 + SLA超时监控告警

本系统不包含：

• 工业相机、传送带等物理硬件设备采购与对接（预留了设备数据接口）

• PLC控制系统与传感器实时数据采集

• 真实生产环境部署与运维（本系统为实训原型）

• 收付款、第三方支付等金融相关功能

• 用户端APP（仅提供Web端小程序）

• Redis生产级缓存（开发阶段Redis为可选组件）

1.6  技术架构（终版）

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | Vue 3（Composition API / <script setup>） | Element Plus + ECharts 6 + Leaflet |
| 状态管理 | Pinia（auth / dashboard / taskStore） | Vue Router（hash模式，双端路由） |
| API网关 | FastAPI（async/await异步处理） | JWT认证中间件 + CORS跨域 |
| 业务服务 | 18个Service模块 | OCR/分拣/条码/装箱/路径/配送/排班/SLA |
| 实时通信 | WebSocket | 分组广播（dashboard/operator）+ 心跳保活 |
| 数据存储 | MySQL 8.0（23张表） | SQLAlchemy 2.0 ORM + 连接池（pool_size=20） |
| OCR识别 | PaddleOCR（离线引擎） | 启动时后台预热，内存常驻 |
| 条码解码 | pyzbar | 支持一维码/二维码/多码同面 |
| 图像处理 | OpenCV + Pillow | CLAHE预处理 + 破损检测 + 模拟生成 |
| 路径优化 | 蚁群算法（ACO）+ 3D装箱（FFDH） | 南昌6区配送路径自动规划 |
| 前端构建 | Vue CLI 5（webpack） | 默认端口8080，代理转发至后端8003 |

2  开发团队组成和计划时间

2.1  团队组成

| 角色 | 姓名 | 负责模块 | 技术方向 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总监/全栈 | 徐嘉骏 | F01/F07/F08/F12/N06 P0项目准备/T1测试 | Vue3+ECharts FastAPI+数据库 | 华东交通大学 |
| 项目经理/后端 | 肖宇金 | F04/F06/F09/F11/F14/N01 P1认证/T2文档 | FastAPI+数据库 任务协同系统 | 华东交通大学 |
| 项目成员/算法+前端 | 熊艺晨 | F02/F03/F05/F10/F13/N04 N05迷你程序 | PaddleOCR OpenCV+算法 | 华东交通大学 |

2.2  项目计划与执行

项目周期：2026年5月25日 — 2026年7月6日（实际完成），共约6周有效工期。

| 阶段 | 时间 | 内容 | 交付成果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 (5/25-5/31) | 技术预研 | 环境配置/PaddleOCR评测 技术栈学习 | 技术选型报告 OCR精度测试 | ✅ 完成 |
| 第2周 (6/1-6/7) | MVP开发 | F01-F05核心模块 上传/OCR/条码/分拣/破损 | MVP可运行版本 API基础可用 | ✅ 完成 |
| 暂停2周 (6/8-6/21) | 课程实训周 | 文档整理/技术储备 异步推进 | — | 已过 |
| 第3-4周 (6/22-7/1) | 功能扩展 | F06-F14全部模块 +N01-N03任务/SLA/消息 | 功能完整版本 22个模块实现 | ✅ 完成 |
| 第5-6周 (7/2-7/6) | 优化交付 | 联调测试/文档/演示 N04-N08扩展模块 | 终版可交付 演示/测试通过 | ✅ 完成 |

2.3  工作量统计

| 编号 | 模块 | 内容 | 负责人 | 人天 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 项目准备 | 环境/数据库/脚手架 | 徐嘉骏 | 6 | ✅ |
| P1 | 用户认证 | 登录/JWT/权限 | 肖宇金 | 3 | ✅ |
| F01-F14 | 基础功能模块 | 上传/OCR/条码/分拣/破损/大屏/告警/统计/排班/路径/运维/多中心/追踪/人员 | 全员 | 67 | ✅ |
| N01-N08 | 扩展模块 | 任务协同/SLA/消息/物流/小程序/演示/设备/数据清理 | 全员 | 30 | ✅ |
| T1 | 系统测试 | 单元/功能/性能/联调 | 全员 | 5 | ✅ |
| T2 | 文档交付 | 需求/设计/测试/答辩 | 肖宇金 | 4 | ✅ |
| 合计 |  |  |  | 115人天 | 全部完成 |

备注：V4.0预计工作量86人天，V5.0终版实际新增8个模块，总工作量增至约115人天。新增模块主要包括任务协同系统（~12人天）、SLA管理（~4人天）、消息中心（~3人天）、物流配送（~5人天）、小程序（~2人天）、演示模式（~2人天）、设备接口（~1人天）、数据清理（~1人天）。

3  项目预计支出

3.1  费用明细

本项目为纯软件实训项目，无硬件采购、场地租赁、人员工资等实际支出。所有开发工具和运行环境均使用开源免费方案。

| 费用类别 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备/场地占用费 | 无 | 使用个人电脑开发，无额外场地需求 |
| 人员工资（管理费） | 无 | 实训项目，无薪资支出 |
| 外协人员工资 | 无 | 无外部协作 |
| 加班费/交通费/住宿费 | 无 | 无 |
| 软件许可费用 | 无 | 全部使用开源软件（FastAPI/Vue/PaddleOCR/MySQL等） |
| 云服务费用 | 无 | 本地开发，未使用云服务 |
| 总计 | 无 | 纯软件实训项目 |

3.2  开源技术栈（全部免费）

• 后端框架：FastAPI（MIT License）

• 前端框架：Vue 3（MIT License）

• UI组件库：Element Plus（MIT License）

• 图表库：ECharts（Apache 2.0）

• 地图库：Leaflet（BSD 2-Clause）

• OCR引擎：PaddleOCR（Apache 2.0）

• 条码解码：pyzbar（MIT License）

• 图像处理：OpenCV（Apache 2.0）、Pillow（PIL License）

• 数据库：MySQL 8.0 Community（GPL）

• OR映射：SQLAlchemy（MIT License）

4  风险评估和规避

4.1  技术风险

| 风险描述 | 等级 | 概率 | 解决方案与执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PaddleOCR识别精度不足 运单信息提取失败率高 | 高 | 中 | 采用CLAHE+高斯滤波+自适应阈值二值化预处理管线。OCR结果按置信度自动分级：≥85%直接入库，<60%标记为需复核。图像模拟涂鸦/模糊干扰后仍可达可用精度。F02已稳定运行。 |
| 大量包裹并发处理 导致系统性能瓶颈 | 中 | 中 | FastAPI原生async/await异步处理，避免阻塞主线程。数据库连接池≥20，SQLAlchemy ORM优化查询。实际测试197条OCR记录稳定处理。演示模式支持后台批量异步处理。 |
| 破损检测误判率高 影响分拣准确性 | 中 | 低 | 4种破损类型独立检测（裂纹/变形/渗漏/污渍），OpenCV多维度特征分析。模拟生成支持可调配破损占比，已验证检测链路闭环。CH-006异常口独立处理，不阻塞正常分拣流程。 |
| WebSocket高并发下 连接不稳定 | 低 | 低 | 连接管理器支持分组广播+个人通道，心跳保活30秒间隔，断线自动重连（最多5次）。Dashboard和任务系统均稳定运行。 |

4.2  管理风险

| 风险描述 | 等级 | 概率 | 解决方案与执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3人团队无冗余 项目周期紧张 | 高 | 中 | 核心功能（F01-F05）第2周前完成MVP可用版本。第1周集中学习专项技术栈。API文档先行，代码Review交叉进行。范围刚性锁定，扩展功能列入终版增强。最终6周完成全部22个模块。 |
| 团队技术栈学习曲线 FastAPI/PaddleOCR/pyzbar | 中 | 中 | 每人分配专项学习任务：熊艺晨→PaddleOCR+OpenCV；徐嘉骏→Vue3+ECharts+Leaflet；肖宇金→FastAPI+数据库+WebSocket。每天站会同步学习进度，优先采用成熟开源方案。实际学习曲线在2周内完成。 |
| 成员应对学业任务 或突发事项 | 低 | 中 | 利用暂停2周空档期处理学业。每周安排弹性时间处理突发事项。个别模块实现困难时降级处理——保留核心功能、简化非关键特性。实际项目按时交付。 |

5  V4.0 → V5.0 版本变更对照（新增）

以下表格详细对比立项报告V4.0（2026-05-29）与终版V5.0（2026-07-06）的关键差异。

| 变更维度 | V4.0（旧版立项） | V5.0（终版更新） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于图像特征识别的物流中心分拣平台 | 基于图像识别的智能物流分拣与配送管理系统 （新增"配送管理"，覆盖完整物流链路） |
| 配送范围 | 未明确限定的物流中心场景 | 南昌市6大行政区（东湖/西湖/青云谱/青山湖/新建/红谷滩） 6个分拣口（CH-001~CH-006）+ 蚁群路径规划 |
| 前端技术 | Vue 3 + Element Plus + ECharts + Three.js | Vue 3 + Element Plus + ECharts + Leaflet + Pinia （Three.js替换为Leaflet地图，新增Pinia状态管理） |
| 后端技术 | FastAPI + SQLAlchemy + Celery + MySQL + Redis | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + MySQL 8.0 （Celery移除，改用后台异步任务；Redis降级为可选） |
| 端口配置 | 后端8003 / 前端5173 / 小程序8081 | 后端8003 / 前端8080 / 小程序8081 （Vue CLI默认8080端口） |
| 功能模块数 | 14个F模块（F01-F14） | 22个模块（14个F模块继承 + 8个N模块新增） |
| 新增模块 | 无 | N01任务协同/N02 SLA管理/N03消息中心/N04物流配送 N05包裹追踪小程序/N06演示模式/N07设备接口/N08数据清理 |
| 任务管理 | 无独立任务系统 | 9态任务生命周期（pending→dispatched→accepted→ processing→completed→verified，含rejected/stale/failed） |
| SLA管理 | 无 | 6个分拣口独立SLA配置（接收时限/执行时限） 后台30秒扫描超时告警 |
| 用户端 | 仅Web端追踪页面 | 独立包裹追踪小程序（Vue 3 CDN单页应用） Web端追踪页面 + 小程序双入口 |
| 配送系统 | 3D装箱 + 路径规划（无实际追踪） | 完整配送链路：装箱→路径→发车审批→车辆模拟→ 配送追踪→Leaflet地图可视化 |
| 演示能力 | 无 | 一键生成模拟包裹（含破损控制） 已生成699+张测试数据，支持演示模式全管线展示 |
| 数据库表数 | 未明确指定 | 23张表完整设计（含用户/角色/OCR/条码/分拣/异常/ 告警/配置/统计/审核/车辆/配送/任务/SLA/消息等） |
| 页面数量 | 约14个管理端页面 | 21个页面组件（管理端17页 + 操作员端4页） |
| 总工作量 | 86人天（预计） | 115人天（实际完成） 新增8个模块约30人天 |
| 项目方法 | 启动命令差异（npm run dev不存在） | 修复为npm run serve 提供一键启动start.bat + .gitignore + GitHub部署 |

6  项目交付成果（新增）

| 序号 | 交付物 | 内容说明 | 格式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端源代码 | FastAPI完整项目，25个API路由 + 18个Service服务 | Python | ✅ |
| 2 | 前端源代码 | Vue 3完整项目，21个页面 + 3个Store + WebSocket | Vue/JS | ✅ |
| 3 | 包裹追踪小程序 | 独立单页应用，运单号查询全流程追踪 | HTML/JS | ✅ |
| 4 | 数据库脚本 | init_db.py：建表+预置数据（23张表/6名操作员/6个分拣口） | Python | ✅ |
| 5 | 模拟测试数据 | sim_generator.py生成699+张仿真运单面单图片 | JPG | ✅ |
| 6 | 一键启动脚本 | start.bat：三服务自动启动 | Batch | ✅ |
| 7 | 项目README | 完整项目介绍（技术栈/启动指南/模块清单/API一览） | Markdown | ✅ |
| 8 | 项目立项报告 | 本文档V5.0终版（含V4.0→V5.0变更对照） | DOCX | ✅ |
| 9 | GitHub仓库 | 完整项目源码托管 | Git | ✅ |

7  系统访问信息（新增）

| 访问入口 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 管理端 | http://localhost:8080 | admin/admin123 — 管理员登录 |
| 操作员端 | http://localhost:8080/#/operator/tasks | zhangwei/op123 — 操作员登录 |
| 包裹追踪小程序 | http://localhost:8081 | 输入运单号查询，无需登录 |
| API文档（Swagger） | http://localhost:8003/docs | 在线API调试 |
| API文档（ReDoc） | http://localhost:8003/redoc | 备用文档风格 |

默认账号

| 姓名 | 账号 | 密码 | 角色/分拣口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | admin | admin123 | 管理员 — 全部功能权限 |
| 张伟 | zhangwei | op123 | 分拣员 OP001 — CH-001/CH-002/CH-005 |
| 李娜 | lina | op123 | 分拣员 OP002 — CH-003/CH-005 |
| 王强 | wangqiang | op123 | 分拣员 OP003 — CH-001/CH-003/CH-004 |
| 赵敏 | zhaomin | op123 | 分拣员 OP004 — CH-002/CH-004 |
| 刘洋 | liuyang | op123 | 分拣员 OP005 — CH-001/CH-005/CH-003 |
| 陈静 | chenjing | op123 | 分拣员 OP006 — CH-006（异常件专用口） |

8  项目总结（新增）

本项目从2026年5月25日立项至2026年7月6日完成，历时约6周有效工期，由华东交通大学3人团队（徐嘉骏、肖宇金、熊艺晨）协作完成。

主要成就：

• 完成22个功能模块（14个继承+8个新增），覆盖物流分拣与配送全链路

• 后端25个API路由 + 18个业务服务 + 23张数据库表

• 前端21个页面（管理端17页 + 操作员端4页）+ 独立追踪小程序

• WebSocket实时推送系统，支持Dashboard大屏、任务状态变更、告警通知

• 演示模式：699+张模拟包裹图片生成，完整管线可展示

• 9态任务生命周期 + SLA超时管理 + 消息中心协同系统

• 3D装箱FFDH算法 + 蚁群ACO路径规划 + Leaflet地图可视化

• 项目已上传至GitHub，提供一键启动脚本和完整文档

技术亮点：

• 全栈B/S架构：FastAPI + Vue 3 + MySQL，纯开源技术栈零成本

• 离线OCR引擎：PaddleOCR本地部署，无API调用费用

• 仿真模拟系统：Pillow + python-barcode生成逼真运单面单，支持破损效果叠加

• 实时通信架构：WebSocket分组广播 + 心跳保活，支持任务协同场景

• 算法驱动决策：蚁群路径规划 + 3D装箱优化 + AI排班预测

• 双端权限体系：管理员端（17页）+ 操作员端（4页），JWT认证隔离

• 独立小程序：用户端无需登录即可追踪包裹，轻量CDN方案

— 文档结束 —